滁州市网上关工委数据库建设项目

招 标 文 件

采    购    人:   中共滁州市委老干部局

采购代理机构: 滁州市城投工程咨询管理有限公司

发 布 日 期:            2026年6月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法	17

第四章  采购需求	25

第五章 合同条款及格式	35

第六章 投标文件格式	43

第七章 采购人、招标代理机构对本招标文件的确认	56

# 第一章  招标公告

项目概况

滁州市网上关工委数据库建设项目的潜在投标人应在滁州市关工委（https://www.czggw.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年6月30日15时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：滁州市网上关工委数据库建设项目

项目预算金额：10万元。

最高限价：壹拾万元整（¥：100000.00元），投标报价不得超过最高限价，否则按无效投标处理。

采购需求：详见《采购需求》

建设周期：60日历天。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款（按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形）之规定，本项目为非专门面向中小企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年6月23日至 2026年6月30 日

地点：滁州市关工委（https://www.czggw.gov.cn/）

方式：网上下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年6月30日15时00分（北京时间）

地点：滁州市政务中心南一楼107会议室

五、投标保证金金额及缴纳账户

1.本项目不要求投标人提交投标保证金。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：中共滁州市委老干部局

地址：滁州市龙蟠大道99号

联系方式：0550-3820083

2.代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605室

联系方式：0550-3519519、18955055067

3.项目联系方式

项目联系人：王芳

电      话：0550-3519519、18955055067

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州市网上关工委数据库建设项目 |
| 2 | 服务期（建设周期） | 详见第一章“招标公告” |
| 3 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 采购人联系人及电话 | 胡路凯 0550-3820083 |
| 5 | 采购代理机构联系人及电话 | 王芳 0550-3519519、18955055067 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 项目预算 | 10万元 |
| 8 | 最高限价 | 见招标公告 |
| 9 | 采购内容 | 详见《采购需求》 |
| 10 | 标包划分 | 本项目划分为 1 个标包 |
| 11 | 招标方式 | 公开招标 |
| 12 | 投标人资格条件及其他要求 | 详见第一章“招标公告” |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行踏勘现场 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 投标人提出疑问的截止时间及方式 | 如投标人对招标文件有疑问，请于2026年6月26日17时前将疑问内容发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctgczx@163.com）。 |
| 16 | 采购人澄清的时间及方式 | 采购人将在2026年6月29日17时前以澄清公告形式在滁州市关工委（https://www.czggw.gov.cn/）发布。 |
| 17 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 18 | 代理费、专家评审费 | 代理服务费及专家评审费金额：3500元。 代理服务费及专家评审费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付代理机构。 |
| 19 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式 | 同表15条 |
| 20 | 投标有效期 | 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 21 | 投标保证金 | 本项目不要求投标人提交投标保证金 |
| 22 | 签字或盖章要求 | 投标文件须按要求签字或盖章。否则经评委会一致认定后，按照无效投标处理。 |
| 23 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 24 | 投标文件具体密封要求 | 投标文件的正本和副本应左侧装订，不得有零散页。投标文件应按照“投标文件格式”的目录次序装订，密封，否则其投标文件将被拒收。 |
| 25 | 投标文件封套上应载明的信息 | 项目名称： （项目名称）投标文件 投标人地址： 投标人名称： 在 2026年6月30日15时00分（开标时间）前不得开启 |
| 26 | 投标文件提交截止时间 | 2026年6月30日15时 00分（北京时间） |
| 27 | 开标时间及地点 | 时 间：2026年6月30日15时00分 地 点：滁州市政务中心南一楼107会议室 |
| 28 | 开标程序 | 投标文件密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证。 开标顺序：先验证投标人到会情况，然后开启投标文件，报评标委员会评审。 |
| 29 | 是否退还投标文件 | 否；□是 |
| 30 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人依法组建。 |
| 31 | 是否授权评标委员会推荐中标候选人 | 是，推荐的中标候选人数3名，并标明排序。 |
| 32 | 中标结果公告媒介 | 滁州市关工委（https://www.czggw.gov.cn/） |
| 33 | 中标通知书 | 中标通知书须加盖采购人、招标代理公司公章后方可发出。 |
| 34 | 履约担保 | 本项目不要求提供履约担保 |
| 付款方式 |  | 项目验收合格后一次性付清。 |
| 招标文件获取方式和时间 |  | 招标文件获取方式：网上下载； 获取时间：招标文件发布至投标截止时间。 |
| 备注 |  | 1、本项目严禁非法转包，一经发现，采购人依法处理。 2、评标委员会只依靠投标人递交的投标文件及其按照招标文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。 |
| 本项目所属行业 |  | 软件和信息技术服务业 |

## 二、投标人须知

### （一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。

采购人：见投标人须知前附表。

服务期：见投标人须知前附表。

服务地点：见投标人须知前附表。

1.2采购人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2技术要求：详见《采购需求》。

3.标包划分：

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   固定总价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评分法 。（详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1具体详见投标人须知前附表。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

11. 联合投标

11.1 本次招标不接受联合体投标。

12.招标代理费和专家评审劳务费

12.1 招标代理费：见投标人须知前附表。

12.2 专家评审劳务费：见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按照招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的相关要求必须满足。

13.3推荐品牌有助于投标人选择所投产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）采购人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

13.6中标候选人无正当理由放弃中标候选人资格的，其将被记不良信息记录。

14.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### （二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购需求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式

第七章  采购人、招标代理机构对本文件的确认

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式要求采购人对招标文件予以澄清。

16.4 招标文件的澄清将在滁州市关工委（https://www.czggw.gov.cn/）发布，但不指明澄清问题的来源。

17. 招标文件的修改、补充、解释

17.1 招标文件发出后，采购人在规定的投标截止时间前可对招标文件进行必要的修改和补充，并以澄清公告形式在滁州市关工委（https://www.czggw.gov.cn/）予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。招标文件的修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告，如不及时查看造成后果由投标人自负。

17.3招标文件的解释

（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

（4）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或其委托的采购代理机构）负责解释。

18. 招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均在滁州市关工委（https://www.czggw.gov.cn/）发出。

### （三）投标文件的编制

19. 投标的语言及度量衡单位

19.1投标人的投标文件，以及投标人与采购人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

19.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

20. 投标文件的编制

20.1投标文件的编制

（1）投标文件应按第六章“投标文件格式文本”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）投标文件的正本和副本应采用左侧装订，不得有零散页。

（3）投标文件应按照“投标文件格式”的目录次序装订，密封，否则其投标文件将被拒收。

21.投标报价

21.1投标报价文件中的报价全部采用人民币表示。投标人的报价应含有服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务（货物）内容所包含的一切应有费用，中标价格今后将不作任何调整，采购人后期不再追加费用，投标供应商自行考虑投标风险。

21.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

21.3投标人应按“第四章采购需求”所列服务内容进行报价，投标报价为完成本次招标项目的全费用价格，其组成包括国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，投标报价今后将不作任何调整。

21.4投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其总价即为履行合同的固定总价。

21.5投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

21.6投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。

21.7如投标文件中未列明全面实现投标服务功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

21.8总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

21.9总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为赠送而包含在合同内。

22.投标有效期

22.1 投标有效期见投标人须知前附表。

22.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

22.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

- 23.投标保证金

23.1本项目不要求投标人提交投标保证金。

### （四）投标文件的密封和递交

24.投标文件的份数和签署

24.1投标文件份数：正本1份，副本2份。

24.2按格式文件要求签字或盖章，否则经评委会一致认定且经过采购人同意后, 按照无效投标处理。

25. 投标文件的密封和标记

25.1投标文件应按照“投标文件格式”的目录次序装订，密封。

25.1.1投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

25.1.2投标文件封套上应写明的内容及具体密封要求见投标人须知前附表。

25.1.3 未按本章第25.1.1项或第25.1.2项中要求密封和加写标记的投标文件，其投标文件将被拒收。

25.1.4如果所投项目分有多个包（标段），则投标书必须以包（标段）为单位进行封装，并在密封袋上标识标段号。

26．投标文件的提交

26.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。投标人未按招标文件要求递交投标文件的，其投标文件将被拒收。

26.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

27.投标文件的补充、修改与撤回

27.1投标人在本章26.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

27.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第24.2项的要求签字或盖章。

27.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第（三）投标文件的编制、第（四）投标文件的密封和递交的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### （五）开标、评标和定标

28.开标

28.1 开标的时间和地点

28.1.1采购人投标须知前附表规定的提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

28.2 参与开标的监督部门

28.2.1采购人可以邀请相关监督部门参加。

28.2.2投标人法定代表人或被授权代理人必须到场参加开标会议，并出示法定代表人身份证原件或被授权代理人身份证原件，以便开标会议上证明其身份及投标资格。

28.3开标程序

开标会议由 滁州市城投工程咨询管理有限公司 主持。

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标单位相关人员是否到场；

（2）宣布采购人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（3）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

（4）拆标书并唱标；

（5）评标委员会对各投标文件进行评审；

（6）评标委员会根据评审结果推荐中标候选人,主持人宣布评审结果；

（7）有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

29.开标疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

30.评标委员会

30.1  评标委员会的组成

30.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。

30.1.2评标委员会负责人依法推荐或确定。

30.2  评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

30.3  评标委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避：

(一)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(二)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。

30.4 评标委员会应当向采购人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标人一览表；

（5）无效标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格或者评分比较一览表；

（8）投标人串标、围标等违规行为的确认报告；

（9）经评审的投标人排序；

（10）推荐的中标候选人名单；

（11）澄清、说明、补正事项纪要。

30.5 采购人授权评标委员会对投标人资格进行审查。

30.6评标委员会应自觉接受有关部门的监督，评标委员会成员与评标活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。投标文件及与评标有关的资料应当保密。

31. 评标

31.1  评标准备工作

31.1.1阅读由采购人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；

31.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

31.1.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

31.1.4核对评标工作用表。

31.2  评标办法

31.2.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

31.3评标原则：

31.3.1遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.5投标文件的澄清

31.5.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

31.5.2 书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

31.6报价合理性的判断

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统中合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.7评审意见分歧的处理办法

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，采购单位认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照采购单位要求重新评标。

31.8评标报告的签署

31.8.1 评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.9评标过程的保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

31.10评标结果公告

采购人应将中标人的情况在滁州市关工委（https://www.czggw.gov.cn/）予以公告，公告期为1个工作日。

32.定标

32.1 中标人的确定

32.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

32.1.2中标人确定后，采购人应将中标人名单在滁州市关工委（https://www.czggw.gov.cn/）予以公示。

32.2 中标通知书

32.2.1采购人或采购代理机构应在中标人确定之日起2个工作日内，在滁州市关工委网站公告中标结果并同时向中标人发出中标通知书。

32.2.2中标通知书须加盖采购人、招标代理公司公章后方可发出。

- 开评审异常情况处理

33.1若有效投标人不足三家，则项目流标。

33.2废标（重新招标）

有下列情形之一的，采购人将废标（重新招标）：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)投标人的报价均脱离实际且无充分证据的；

(3)因重大变故，采购任务取消的。

### （六）合同的授予

34. 合同授予标准

34.1  本招标项目的合同将授予按本投标须知第32条规定所确定的中标人。

35. 合同协议书的签订

35.1 采购人与中标人将于中标通知书发出之日起7个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面采购合同。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2 采购人如不按本投标须知第32条的规定与中标人订立合同，或者采购人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，给他人造成损失的，依法承担民事责任，同时依法承担相应法律责任。

35.3中标人如不按本投标须知第32条的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，给采购人造成损失的，依法承担民事责任，同时依法承担相应法律责任。

35.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

35.5招标文件对服务人员有证书等具体要求的，中标人在合同履行过程中不得擅自更换。因特殊情况，确需更换的，更换后的服务人员不得低于中标人的投标文件中委派服务技术人员资格条件，且须经采购人同意。

36. 履约保证金

36.1本项目不收取履约担保。

### （七）纪律和监督

37. 对采购人的纪律要求

37.1采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

38. 对投标人的纪律要求

38.1投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

39. 对评标委员会成员的纪律要求

39.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

39.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

40. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

40.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### （八）质疑与投诉

41. 询问、质疑

41.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

41.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人或代理机构提出质疑，一份质疑函只能针对一个项目质疑，且针对同一招标采购程序环节的质疑应当一次性提出。

41.3 中标公告发布后，参与投标的投标人对中标公告有质疑的，应该在公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出。但属于第41.1款问题，且未在规定时间内提出质疑的，不予受理。

41.4参与投标的投标人对中标公告提出的质疑，负有举证的责任。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

41.5采购人或采购代理机构在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回投标人；如符合要求，则接受该质疑函。

41.6处理质疑的时间，从实际接受投标人质疑函的时间开始计算。

42. 投诉

42.1投标人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，以书面形式向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

# 第三章  评标办法

## 一  总则

1. 本次评标采用综合评分法

1.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分按从高到低的顺序推荐中标候选人的评标方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．评审程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格条件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评审过程中，评审小组认为需要，可要求供应商对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、服务期、质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务报价评审，综合比较与评价。 
    2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，供应商对采购人和评审小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其成交资格。

## 二  投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验标书（加盖供应商公章） |
| 2 | 供应商应符合的基本资格条件 | （2）营业执照 | 营业执照复印件（加盖供应商公章） |
|  |  | （3）诚信投标承诺书 | 格式见附件，检验标书（加盖供应商公章） |
|  |  | （4）服务承诺书 | 提供承诺书原件 |
| 3 | 到场要求 | 法定代表人（委托代理人） | 要求投标人到达开标现场 |

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | （3）投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 投标文件的完整性 | （4）投标文件份数 | 一正一副。 |
|  |  | （5）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 投标文件的响应程度 | （6）技术参数响应程度 | 完全响应或优于招标文件要求。 |
|  |  | （7）商务条款响应程度（包括供货期和售后服务等） | 完全响应或优于招标文件要求。 |

4.2资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，投标文件须按招标文件要求制作，以供审查。

4.3评审委员会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但响应有不真实不正确的内容时除外。

4.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评审委员会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其成为实质上的响应。

4.5只有通过初审的供应商才能进入下一步程序。

三  投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关供应商就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商必须在规定时间内进行回复，如因供应商未参加开标导致开标过程中无法澄清、说明或补正的，视同供应商放弃该权利。

5.3评审小组修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标函的报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评审小组将以总价为准，并修正其单价。

5.4评审小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应予以书面确认。供应商拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评审小组应当否决其响应。

四  比较与评价

6. 详细评审即按招标文件中规定的评审方法和标准，评审小组将对通过初审的投标文件，进行评审。

6.1资信标评审细则（40分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商业绩 | 自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有信息化系统开发业绩，每提供一个得3分，最高得6分。注：提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。合同中反映不出评审内容的，须提供合同业主方出具的证明材料)。 | 0-6分 |
| 2 | 项目人员配备 | 1.供应商拟派1名项目经理（8分）： 具有以下证书的，每提供一个证书得2分，满分8分： （1）信息系统项目管理师证书 （2）信息安全工程师证书 （3）系统分析师证书 （4）网络规划设计师证书 2.供应商拟派1名技术负责人（8分）： 具有以下证书的，每提供一个证书得2分，满分8分： （1）信息系统项目管理师证书 （2）系统架构设计师证书 （3）软件设计师 （4）网络工程师证书 3.供应商拟派项目团队成员(项目负责人和技术负责人除外)：具有以下证书的，每提供一个证书得2分(一人多证和一证多人不重复计分)； （1）软件设计师证书 （2）信息系统运维管理工程师 （3）数据库工程师 注： ①提供以上人员相关证书扫描件；②上述人员不得兼任；③提供项目团队人员由社保部门出具的投标人为其缴纳的投标前近三个月中任意一个月的社保证明材料或社保网站查询的彩色截图或投标人已为其缴纳社保的承诺(格式自拟)。 | 0-22分 |
| 3 | 企业实力 | 1.供应商具有国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的乙级及以上网络安全应急服务支撑单位证书的得3分，本条最高得3分。 2.供应商具备①云服务安全能力检验证书/GPU云主机，②云服务安全能力检验证书/弹性负载均衡，③云服务安全能力检验证书/弹性云主机，每提供1个得3分，满分9分。 | 0-12分 |

注：各评委评分的平均值为投标人得分，分值保留两位小数点，第三位四舍五入。

6.2技术标评审细则（50分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 技术标评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设方案 | 0-10分 | 考察对项目建设背景的理解程度、需求分析深度、整体建设思路的清晰度与先进性、方案的合理性与可行性。 （1）充分理解项目建设背景，对需求分析十分深入，方案思路十分清晰、先进，内容十分合理、可行、规范的，得10分； （2）理解项目建设背景，对需求分析深入，方案思路清晰、先进，内容合理、可行、规范的，得8分； （3）基本理解项目建设背景，对需求有较为深入分析，方案思路较为清晰、先进，内容较合理、可行、规范的，得6分； （4）未提供相关内容的不得分。 |
| 2 | 项目实施管理方案 | 0-10分 | 考察项目实施进度计划、里程碑设置、进度管控、风险管控、沟通协调机制的完整性与可执行性。 （1）实施计划十分详尽、里程碑设置十分合理、进度与风险管控机制十分完善、可执行性极强的，得10分； （2）实施计划详尽、里程碑设置合理、进度与风险管控机制完善、可执行性强的，得8分； （3）实施计划较为详尽、里程碑设置较为合理、具备基本进度与风险管控机制、具备可执行性的，得6分； （4）未提供相关内容的不得分。 |
| 3 | 数据处理与安全保障方案 | 0-10分 | 方案涵盖平台数据统计、处理、汇总、维护等工作，根据方案内容进行综合评审：能够有效提升应对突发事件的能力进行综合评审： （1）方案全面、内容丰富、针对性强，满足采购人系统安全要求的，得10分； （2）方案完整、针对性或可操作性方面存在一定差距，得8分； （3）方案缺乏实用性或无法满足采购人的安全需求，得6分； （4）未提供的不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 0-10分 | 根据供应商提供的售后服务方案，包括售后服务内容、日常运维等内容，根据方案内容进行评价： （1）方案详尽，具有科学性和针对性，贴合实际需求的得10分； （2）方案完整且符合实际需求的得8分； （3）方案简单空洞，待进一步提高的得6分； （4）未提供的不得分。 |
| 5 | 培训方案 | 0-5分 | 考察培训计划、培训内容、培训对象覆盖、合理性与可操作性。 （1）培训计划十分详尽、内容全面、覆盖全部相关人员、知识转移机制十分完善的，得5分； （2）培训计划详尽、内容全面、覆盖主要相关人员、具备完善知识转移机制的，得4分； （3）培训计划较为详尽、内容基本满足需求、覆盖核心人员、具备基本知识转移机制的，得3分； （4）未提供相关内容的不得分。 |
| 6 | 系统质量保障方案 | 0-5分 | 系统开发质量管控、全流程测试方案、数据安全： （1）质量管控体系十分完善，测试方案覆盖全维度，安全防护措施完备，可充分保障系统稳定安全运行的得5分； （2）质量管控体系健全，测试方案完整，安全防护措施到位，能够有效保障系统安全的得4分； （3）具备基本的质量管控与测试方案，有基础安全防护措施，无明显安全风险的得3分； （4）未提供相关方案的不得分。 |

注：各评委评分的平均值为投标人得分，分值保留两位小数点，第三位四舍五入。

6.3商务标评审细则（10分）

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价（10分） | 采购人设置响应报价最高限价，各供应商有效报价不得高于最高限价，否则，按无效响应处理。 1.价格扣除比例 （1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除后参与评审；其评审价=响应报价*90%； （2）对监狱企业、残疾人福利企业产品给予10%的扣除后参与评审；其评审价=响应报价*90%； 中小型企业的划型标准执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）号文件，若上述企业中标，中标价（合同价）以其有效投标报价为准；上述企业由评审小组依据供应商提供相关声明认定；对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行价格扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2、评标基准价=所有有效投标人的最低报价（如有扣除为扣除后价格）；其得分为满分； 3、其他报价得分=评标基准价/投标报价（如有扣除为扣除后价格）×10分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入； 4、本项分值由磋商小组负责组织计算。 |
| 备注： （1）投标人若为银行、保险、石油化工、电力、电信、邮政等有行业特殊情况的企业，接受总公司 或其分支机构（分公司）参加投标； （2）若投标人为分支机构，招标文件中对法定代表人的相关要求、材料及签字或盖章对应的为该分 支机构负责人的相关要求、材料及签字或盖章。 （3）若投标人为分支机构，其提供的总公司与其各分公司的人员、证书均认可为投标人提供。 （4）若投标人为分支机构，其总公司与其各分公司被认定为一个投标人 |  |  |

五  推荐中标候选人

7. 评审小组按得分之和从高到低按顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。

7.1若得分高低排序在前三名的投标人有两个及以上得分相同时，按投标报价低者优先的顺序排列，如出现报价相同情况，则由采购人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

8.无效响应条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1)逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件的，投标将被拒绝。

(2)未按第二章第26项中要求密封和加写标记的投标文件，其投标文件将被拒收。

8.2供应商有下列情形之一的,资格审查后其作无效响应处理：

(1)法定代表人（或授权委托人）未准时参加会议；

(2)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(3)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(4)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(5)评审专家无法查看并检验投标文件中相关资料的；

(6)被责令停产停业的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停或取消参与政府采购项目资格的；

(9)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位的；

(10)基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

(11)投标人单方面出现其他投标人材料的；

(12)其他情形，经谈判小组提出按无效响应处理的；

(13)采购文件规定的其他无效情形。

8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响的；

(2)未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

(5)投标报价超过最高限价的；

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的报价的；

(7)其他情形，经评标委员会提出按无效投标处理；

(8)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(9)招标文件规定的其他无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

(4)投标文件含有违反国家法律法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

(5)拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

(6)其他情形，经评标委员会提出按无效投标处理；

(7)招标文件规定的其他无效投标情形。

# 第四章  采购需求

一、项目建设主要内容

参照相关地方关工数据库建设模式，立足我市关工工作实际和现有全部统计业务需求，建成架构统一、标准统一、口径统一、分级管理、多级联动、安全可控、实用便捷的全市关心下一代工作专用数据库。实现各类业务统计项目线上录入、逐级审核、智能汇总、多维分析、报表自动生成、台账规范归档，推动全市关工工作由传统人工管理向数字化、标准化、常态化管理转型。

二、项目建设需求

（一）业务需求

本项目业务需求集中在“数据从基层来、审核按层级走、结果向市级汇、报表按口径出、台账按年度存”。市级需要掌握全市关工组织、五老队伍、教育活动、关爱帮扶等基础底数；县级需要审核辖区数据、跟踪填报进度、形成汇总报表；乡镇需要对村级填报数据进行录入和初审。

（二）功能需求

1.业务应用软件系统功能需求

业务应用软件应包括首页工作台、组织机构管理、人员队伍管理、十一个板块数据填报、批量导入、逐级审核、退回修改、填报进度监控、智能汇总、统计查询、报表导出、台账归档、消息提醒和操作日志等功能。

2.后台管理应用功能需求

后台管理应用应包括用户账号管理、角色权限配置、行政区划和组织层级维护、指标体系配置、填报模板配置、审核流程配置、数据字典管理、公告通知、日志审计、备份恢复、系统参数设置和运维监控等功能。

3.系统对接需求

以独立业务应用建设为主，预留与一体化身份认证、政务云日志审计、短信或统一消息、数据共享交换平台等能力的对接接口。涉及跨部门数据共享或业务中枢对接时，按照统一规范另行申请和实施。

（三）数据需求

本项目建设所产生数据资源需求如下：

| 序号 | 类型 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关工组织数据 | 含市及各县市区(含苏滁、经开)、大型企业、中型企业、民营企业、高等院校、中小学、市直、县直、乡镇街道、行政村社居委的关工委总数(含会员数、五老数、工作人员) |
| 2 | 理论学习数据 | 含市级班子、县级班子集中学习次数，市及各县举办轮训班培训班期数 |
| 3 | 思想道德教育数据 | 含各县市区爱国主义教育基地数量(市级、县级)，报告团数量、成员数、报告场次、受教育人数，担任少先队校外辅导员人数 |
| 4 | 法治教育数据 | 含各县市区法治报告总场数、受教育人数；法治队伍报告团个数、人数；网吧监督员、禁毒宣传员、社区矫正员、三防志愿者人数 |
| 5 | 科技教育数据 | 含各县市区科普教育活动场次、受教育人数；科技培训办培训班期数培训人数 |
| 6 | 文化教育数据 | 含各县市区“党是阳光我是苗”等书画展活动场次、受教育人数;征文演讲活动场次、受教育人数 |
| 7 | 家庭教育数据 | 含各县市区参办家长学校数、家教讲堂培训场次、参加“五老”家教讲师团人数、受教育家长人数 |
| 8 | 建立基金/基金会数据 | 含各县市区建立基金/建立基金会个数、基金总数 |
| 9 | 助力乡村振兴数据 | 含各县市区宣讲报告行动场次、受教育人数；捐资助学行动受助学生数、发放费用金额；科技培训行动办培训班期数、参办“五老”人数、培训人数；关爱留守儿童行动中参加“五老”人数、结对数，关爱留守儿童总人数、结对人数 |
| 10 | 学校数据 | 含各县市区大学、高中、初中、小学、幼儿园、私立学校各年组人数 |
| 11 | 宣传工作数据 | 市级以上主流媒体稿件数 |

- （四）性能需求

常规页面响应时间宜控制在3秒以内，常用查询和报表导出在合理数据量下应稳定完成；系统应支持不少于200个注册用户、50个并发在线用户的业务访问能力，并可按政务云资源情况弹性扩展。

（五）安全需求

落实账号实名制、强密码策略、分级授权、最小权限、重要操作日志留痕、数据传输加密、敏感信息脱敏展示、定期备份、异常登录提醒和数据恢复机制。涉及未成年人、五老人员、帮扶对象等信息时，应严格控制查看范围和导出权限。

（六）其他需求

1.稳定性需求：系统应保持长期稳定运行，数据安全零事故。

2.易用性需求：支持基层用户低门槛填报、模板化导入、错误提示、在线帮助，降低操作门槛。

3.可扩展性需求：支持后续指标口径扩展，预留标准接口，满足功能模块灵活扩展需要。三、项目建设内容

（一）硬件配置

本项目不采购服务器、存储、网络设备等硬件，所需计算、存储、网络和安全资源由市政务云平台统一提供。

（二）成品软件配置

本项目不采购独立成品软件许可。通用运行环境、数据库、中间件、安全组件等优先使用市政务云平台现有能力或承建单位按项目建设需要配置，避免重复投入。

（三）滁州市网上关工委数据库系统软件开发

1.首页

首页内容包括数据总览看板、区域分布地图、通知公告栏目。其中用户登录系统后默认进入首页模块，可查看全市关工委数据概览与分布情况。该模块包含数据总览看板与区域分布地图两项功能：数据总览看板可展示全市关工委数据概览，包括组织数、会员数、活动数、动态信息等核心指标；区域分布地图可通过可视化形式展示全市各县（市、区）关工委分布及数据密度，直观呈现工作布局情况。

2.信息统计

信息统计内容包括数据报送管理、统计汇总查询。提供“信息统计”应用模块，用于实现数据报送与多维度统计管理，包含以下功能：①数据报送管理：支持下级填报数据汇总、审核状态跟踪、催报提醒功能，保障数据报送流程规范高效；②统计汇总查询：可按区域、时间维度对各类数据进行多维度汇总统计，生成基础统计数据。

3.关工组织

关工组织内容包括组织机构信息、组织机构变更、工作动态记录。提供“关工组织”应用模块，用于管理各级关工委组织信息与工作动态，包含以下功能：

①组织机构信息：支持录入维护各级关工委机构名称、成立时间、挂靠单位等基本信息；②组织机构变更：可记录机构合并、撤销、换届等变更历史，保留完整台账，实现组织沿革可追溯；③工作动态记录：用于记录各级关工委工作开展情况、会议记录、重要活动归档，留存工作过程资料。

4.关工会员

关工会员内容包括人员基本信息、参与活动记录、荣誉成果管理。提供“关工会员”应用模块，用于管理“五老”人员信息与参与情况，包含以下功能：①人员基本信息：支持录入“五老”（老干部/老战士/老专家/老教师/老模范）个人基础信息，建立会员档案；②参与活动记录：可关联记录五老参与帮扶、宣讲、培训等活动的历史，完整呈现会员履职情况；③荣誉成果管理：用于记录五老获得的荣誉称号、表彰情况，留存会员先进事迹资料。

5.关工数据库

关工数据库包括关工组织数据、理论学习数据、思想道德教育数据、法制教育数据、科技教育数据、文化教育数据、家庭教育数据、建立基金/基金会数据、助力乡村振兴数据、学校数据、宣传工作数据等十一个板块数据内容。提供“关工数据库”应用模块，用于分类存储管理全市关工委各类业务数据，包含以下功能：①关工组织数据：涵盖市及各县市区（含苏滁、经开）、大型企业、中型企业、民营企业、高等院校、中小学、市直、县直、乡镇街道、行政村社居委的关工委总数（含会员数、五老数、工作人员）；②理论学习数据：包含市级班子及县级班子集中学习次数，市及各县举办轮训班培训期数；③思想道德教育数据：包含各县市区爱国主义教育基地数量（市级、县级），报告团数量、成员数、报告场次、受教育人数，担任少先队校外辅导员人数；④法制教育数据：包含各县市区法治报告总场数、受教育人数；法治队伍报告团个数、人数；网吧监督员、禁毒宣传员、社区矫正员、三防志愿者人数；⑤科技教育数据：包含各县市区科普教育活动场次、受教育人数；科技培训办培训班期数、培训人数；⑥文化教育数据：包含各县市区“党是阳光我是苗”等书画展活动场次、受教育人数；征文演讲活动场次、受教育人数；⑦家庭教育数据：包含各县市区参办家长学校数、家教讲堂培训场次、参加“五老”家教讲师团人数、受教育家长人数；⑧建立基金/基金会数据：包含各县市区建立基金/建立基金会个数、基金总数；⑨助力乡村振兴数据：包含各县市区宣讲报告行动场次、受教育人数；捐资助学行动受助学生数、发放费用金额；科技培训行动办培训班期数、参办“五老”人数、培训人数；关爱留守儿童行动中参加“五老”人数、结对数，关爱留守儿童总人数、结队人数；⑩学校数据：包含各县市区大学、高中、初中、小学、幼儿园、私立学校各年组人数；⑪宣传工作数据：包含市级以上主流媒体稿件数。

6.统计报表

统计报表内容包括年度综合报表、专项统计报表、报表导出。提供“统计报表”应用模块，用于实现数据汇总与成果输出，包含以下功能：①年度综合报表：可按年度生成全市关工工作综合统计报表，支持逐级汇总；②专项统计报表：针对11组数据、五老队伍等专项生成分析报表；③报表导出：支持 Excel、Word、PDF 三种格式导出报表，满足不同场景的使用需求。

7.系统管理

系统管理内容包括机构区划维护、用户权限管理、数据字典配置、操作日志审核。提供“系统管理”应用模块，用于保障系统基础运行与数据安全维护，包含以下功能：①通知公告栏目：用于市级发布通知、政策文件及学习资料，供各级用户查阅和下载；②机构区划维护：可维护市、县、乡、村多级行政区划及关工委机构信息，确保组织架构数据准确；③用户权限管理：支持用户账号、角色分配、数据权限（按层级隔离）管理，实现分级授权与访问控制；④数据字典配置：可对系统字典项、下拉选项、分类标签进行统一维护，保障数据标准一致；⑤操作日志审计：自动记录用户登录及关键操作日志，支持查询与导出，实现操作全程可追溯。

（四）数据治理开发

数据治理开发包括指标口径梳理、数据字典配置、行政区划和组织层级编码、历史数据清洗导入、重复数据校验、必填项规则、审核留痕、年度归档和备份恢复等内容。

（五）码和三端

本项目不建设独立二维码入口、小程序端或移动APP端，优先采用浏览器访问方式满足用户使用需求；如后续确需移动端辅助填报，可在统一身份认证和安全评估基础上另行扩展。

（六）网络安全设计

网络安全设计遵循二级等保和政务云安全管理要求，落实身份鉴别、访问控制、安全审计、通信加密、数据备份、恶意代码防范、漏洞修复和应急响应措施。系统上线前开展安全检查和测试，运行期定期巡检、备份和风险排查，按要求开展安全自评价。

（七）数字资源配置

本项目租赁滁州市政务信创云资源。云资源服务涵盖计算资源、存储资源、软件授权和安全保障四个方面。

计算资源：租赁应用服务器和数据库服务器各1台（2核4G），支撑业务系统和数据库稳定运行。

存储资源：配置SSD系统盘（50GB×2）、SATA数据盘（300GB）及定时备份存储（200GB），满足数据存储和安全备份需求。

软件授权：租赁国产操作系统授权（2套）、国产关系型数据库授权（1套）、Web应用中间件授权（1套）。

安全保障：配置主机防御、堡垒机和日志审计服务，落实政务云安全管理要求。

1.网络资源需求

各级用户通过现有电子政务办公网络和浏览器访问系统，支持Ipv6访问。

2.云资源需求

依托政务云或省一体化数据基础平台配置应用服务器、数据库存储、文件附件存储、报表归档存储和定期备份空间，支撑不少于200个注册用户、50个并发在线用户访问。

3.组件资源需求

互联网统一认证组件。

4.安全资源需求

依托政务云安全体系配置身份鉴别、访问控制、传输加密、日志审计、漏洞扫描、病毒防护、数据备份、异常告警和应急恢复等安全能力。

四、项目实施方案及保障措施

（一）建设周期：本项目建设周期2个月（60日历天）。

（二）安全测评及软件测评

1.安全评测：系统实行账号实名制、分级授权、全程操作留痕、定期异地备份，依托政务云安全体系构建防护屏障，严防数据篡改、泄露、丢失；项目运行期间常态化开展安全检测与自评价，保障系统和数据长期安全稳定。本项目网络安全等级保护测评本年度暂不开展。

2.软件评测：系统开发完成后，围绕功能完整性、业务流程正确性、数据校验准确性、权限控制有效性、浏览器兼容性、报表导出准确性、性能稳定性和易用性开展测试评估，包括单元测试、集成测试、用户验收测试、数据导入导出测试、异常流程测试和试运行问题整改复测。

（三）相关保障措施

1.质量保证措施：本项目质量保障贯穿需求调研、系统开发、测试部署、培训上线全过程，重点围绕数据准确性、功能完整性和系统稳定性三个核心目标进行管控。

事前预防：需求调研阶段，建设单位与承建单位共同梳理十一个板块数据的全部统计指标，逐项确认字段定义、口径标准和必填规则，形成经双方签字确认的需求规格说明书，作为后续开发验收的唯一依据，从源头杜绝需求理解偏差。

事中控制：开发阶段实行分模块验收机制，每完成一个功能模块（填报、审核、汇总、报表等），由建设单位业务人员参与功能演示和场景测试，及时发现并修正问题，避免积压至末期集中返工。

质量控制的四个方面如下：

（1）指标口径管控

十一个板块数据的统计指标体系是本项目的核心，承建单位须严格按照确认的指标口径设计数据模型和填报表单，不得擅自调整字段名称、取值范围和计算规则，任何变更须经建设单位书面确认后方可实施。

（2）分阶段交接验收

每一建设阶段完成后，承建单位提交阶段成果并出具自检报告，建设单位组织相关人员验收，合格后签字确认方可进入下一阶段；验收不通过须限期整改，整改内容全程留档备查。

（3）数据安全质量控制

系统上线前须完成数据权限核查，确保各级用户仅能查看和操作本级权限范围内的数据，防止越权访问和数据泄露；测试阶段使用模拟数据，正式数据在上线验收通过后方可导入。

（4）定期沟通与问题跟踪

建设单位和承建单位定期召开一次项目例会，通报进度、排查问题、确认变更；所有遗留问题建立台账，明确整改责任人和完成时限，确保问题闭环处理。

2.人员保障措施

承建单位保障：承建单位须组建专项项目组，配备具有政务信息化开发经验的项目经理1名、需求分析及后端开发人员不少于2名、前端及测试人员不少于1名，项目经理须全程驻场或保持随时响应；项目组主要成员在合同期内不得随意更换，如确需调整须提前告知建设单位并经同意。

相关用户保障：系统上线前由承建单位配合建设单位组织分层培训，市级管理员、县级审核员和乡镇填报骨干须完成操作培训并考核合格后方可使用系统；试运行期间承建单位提供在线答疑和问题响应服务，确保基层用户顺利上手、数据填报如期完成。

3.人员培训

培训对象覆盖市级管理员、县级审核人员、乡镇审核员和日常运维联系人，培训内容包括账号登录、组织层级维护、数据填报、Excel模板导入、逐级审核、退回修改、统计报表导出、台账归档、权限安全和常见问题处理。试运行期间同步开展分层分类辅导，建立“集中培训+线上答疑+重点单位跟踪辅导”的长效培训机制。

- 五、服务要求

- （一）运维时间：项目完成验收合格之日起，提供3年免费运维工作，包含网络安全维护、系统安全维护系统稳定运行、平台用户需求响应等相关工作。运维期满后，承建方仍有义务配合进行平台功能扩充和维护升级。

- （二）运维内容：运维期内及时修复系统各类问题，定期更新部署安全补丁，保障系统稳定安全运行。

- 合同条款及格式（合同格式仅供参考）

## 一、合同协议书（格式）

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

签订地：

签订日期：               年       月       日

（采购人名称）（以下简称：甲方）通过公开招标，经评标委员会评定，确定（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

#### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

#### 1.2 服务

1.2.1服务名称：                                                ；

1.2.2服务内容：                                                ；

1.2.3服务质量：                                                。

#### 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

#### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                          。

1.4.2发票开具方式：                                            。

#### 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1服务期限：                                                ；

1.5.2服务地点：                                                ；

1.5.3服务方式：                                                。

#### 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  /  %计算，最高限额为本合同总价的 / %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

#### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1将争议提交滁州仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向甲方（采购人）所在地人民法院起诉。

#### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙    方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                     或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

## 第二部分 合同一般条款

#### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

#### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

#### 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

#### 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

#### 2.5 结算方式和付款条件

本项目采用总价合同。

#### 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

#### 2.7 质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

#### 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

#### 2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

#### 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

#### 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

#### 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

#### 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

#### 2.14 合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

#### 2.15 检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

#### 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1合同使用汉语进行书写、变更和解释；

2.16.2合同适用中华人民共和国法律。

#### 2.17 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

## 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

# 第六章 投标文件格式

注明正本或副本

## 资格证明文件

项目名称：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法人代表授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）服务承诺书（格式见附件）；

（5）资信标评审细则所需材料；

（8）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

附件1

1、法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人身份证

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      采购人     的                    工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法人及授权委托人身份证

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：           （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：           （签字或盖章）

年    月    日

附件2

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、参与政府采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。七、我公司没有下列情形：被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录且在披露期内。

八、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

九、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

十、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十一、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签字或签章）：

日期：           年            月             日

附件3

服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸成交将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

投标人名称：        （盖章）

日    期：

注明正本或副本

## 技术标文件

项目名称：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）技术标评审细则所需材料；

（2）技术标所需其他材料。（如有）

以上材料复印件均须按顺序装订并加盖公章。

注明正本或副本

## 商务标文件

项目名称：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）中小企业声明函，残疾人福利性企业（格式见附件）；（如是）

（4）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明（如是）；

（5）投标人认为需要提供的其他材料。

附件1

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 总投标价\服务期 | 总投标价 （大写）： 元 (小写) ： 元 其中，小、微型、监狱、残疾人福利性企业报价（注：非小微等企业可以不填写） （大写）： 元 (小写)： 元 服务期： 日历天 |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：         投标人（盖章）：

日  期：    年   月   日

附件2

投  标  函

致：       (采购人)

1.我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）    ”的招标。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2.我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供本项目的服务，总投标价为人民币（大写）                   （小写）         元；服务期：          。

3.一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4.投标有效期：为 60 日历天（从投标截止之日算起）。

5.我方愿意提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.我单位提供如下通讯地址：                ，电子邮箱（地址）：                ，确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标单位名称：                                （盖章）

投标人法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：

通讯地址：

联系电话：

传   真：

附件3

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日          期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2．投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。

3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”。

4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”。

5．填写示例：某标的名称（填写第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”），属于（填写第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”，如软件和信息技术服务业）行业；承接企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于中型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。

附件4

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位章）：

日  期：

# 第七章   采购人、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对滁州市网上关工委数据库建设项目招标文件进行确认。 采购人：中共滁州市委老干部局 联系人：胡路凯 联系电话：0550-3820083 （单位盖章） 2026年6月

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：王芳 电话：0550-3519519、18955055067 （单位盖章） 2026年6月